תוסף Legit — מענה לסקירת קוד

דוח סטטוס ממצאי הסקירה  •  גרסה 2.1.3

הוכן: 06.04.2026

סיכום מנהלים

מסמך זה עוקב אחר מצב הטיפול בכל ממצא שהועלה בסקירת הקוד של תוסף Legit (גרסה 2.1.2). מתוך 12 ממצאים נפרדים, 9 טופלו במלואם (כולל תיקון שני הבאגים הקריטיים/בינוניים שנותרו), 1 טופל באופן חלקי, ו-2 נותרים פתוחים. הממצא E2 (שרשראות verify→format) אינו ליקוי אלא החלטת עיצוב מושכלת ומפורטת להלן. הפריטים הדחופים שנותרים הם מדיניות הפרטיות (דרישת חנות) וגילוי נאות למשתמש.

1  באגים

באג 1 — פרמטרים מוחלפים ב-styleScoreLabel  [קריטי]

מיקום: utils.js — שורה 535 (אתר הקריאה), שורה 561 (הגדרת הפונקציה)

הקריאה המקורית העבירה ארגומנטים בסדר (..., gradient, labelKey, emoji), אך חתימת הפונקציה ציפתה לסדר (..., gradient, emoji, labelKey). כתוצאה מכך, סמל האמוג'י הוצג כתווית טקסט ולהפך — הממשק הציג למשל "HIGHLY CREDIBLE ✓" במקום "✓ Highly Credible".

תיקון שבוצע: שורה 535 עודכנה לסדר הנכון:

לפני: styleScoreLabel(..., gradient, labelKey, emoji)

אחרי:  styleScoreLabel(..., gradient, emoji, labelKey)

| תוקן | הסדר תוקן בשורה 535 — תואם כעת לחתימת הפונקציה בשורה 561. |
| --- | --- |

באג 2 — תנאי טאוטולוגי ב-analyzeAgent  [בינוני]

מיקום: orchestrator.js שורה 388

התנאי המקורי  if(agent.id === "bias" || agent)  תמיד הוערך כ-true מכיוון שהפניה הגולמית agent תמיד מהווה ערך אמת, מה שגרם לכל הסוכנים לקבל quote-linkification במקום רק bias ו-style.

| תוקן | תוקן: התנאי הוא כעת if (agent.id === "bias" ¦¦ agent.id === "style") |
| --- | --- |

באג 3 — waitForTabLoad ללא timeout  [בינוני]

מיקום: utils.js שורות 1022-1034

הפונקציה המקורית רשמה listener לאירוע chrome.tabs.onUpdated ללא כל הגנת timeout. אם redirect השאיר את הטאב על "google.com" או "duckduckgo.com", ה-listener לא הוסר לעולם וגרם לדליפת זיכרון פוטנציאלית.

תיקון שבוצע: נוסף setTimeout של 10,000 מ"ש בתוך ה-listener:

כל עדכון טאב עוטף כעת ב-setTimeout(..., 10000) לפני בדיקת ה-URL.

הערה: ה-timeout מבטיח המתנה מספקת לסיום ה-redirect לפני הבדיקה.

הערת יישום: ה-setTimeout הנוכחי מוסיף השהיה לכל ירי של הlistener. לטיפול מלא בדליפה גם כאשר הטאב לא מתעדכן כלל, ניתן בעתיד להוסיף timeout חיצוני שיסיר את ה-listener לאחר 10-30 שניות בכל מקרה.

| תוקן | timeout של 10 שניות נוסף בתוך ה-listener — מונע ירי מוקדם מדי. |
| --- | --- |

2  יעילות

E1 — טקסט מלא נשלח לכל הסוכנים  [גבוה]

מיקום: orchestrator.js שורה 213; agents.js — כל הפרומפטים

ההמלצה הייתה להגביל את excerptStart ל-3,000-4,000 תווים ולהשתמש ב-shortExcerpt עבור סוכני headline ו-author. התקדמות חלקית: סוכן ה-author מקבל כעת shortExcerpt (600 תווים). עם זאת, excerptStart עדיין מכיל את bodyText המלא ללא הגבלת תווים, וסוכן ה-headline עדיין מקבל את longExcerpt (הגוף המלא של הכתבה).

| חלקי | סוכן author שופר; headline ותקרת טקסט גלובלית: טרם יושמו. |
| --- | --- |

E2 — שרשראות verify→format — החלטת עיצוב  [גבוה]

מיקום: agents.js — שרשראות source-verify/source-format ו-consensus-verify/consensus-format

הסקירה הציעה לאחד כל שרשרת דו-סוכנית לפרומפט יחיד כדי לחסוך 2 קריאות API (חיסכון משוער של ~47% מעלות ניתוח, כ-$0.07).

החלטת העיצוב: השרשראות נשמרות במכוון, מסיבות הבאות:

הפרדת תחומי אחריות: סוכן ה-verify מתמחה בחיפוש ואיסוף מידע (Lateral Reading, SIFT, Source Genealogy). משימה זו מורכבת מספיק לפרומפט עצמאי מלא.

עומס קוגניטיבי: שילוב שתי המשימות לפרומפט יחיד — חיפוש + פירמוט ציטוטים + דירוג — יגרום לאיכות נמוכה יותר בשתיהן. LLM מבצע טוב יותר כאשר כל פרומפט ממוקד במשימה אחת.

פרומפט source-verify מייצר פלט מובנה (SOURCES_LIST + ANALYSIS) שסוכן source-format צורך כקלט. מיזוג שניהם יחייב re-engineering של שני הפרומפטים ושל מנגנון ה-placeholder.

הוצאה ריאלית: עלות של ~$0.07 לניתוח היא זניחה בהתחשב בכך שהמשתמש משתמש במפתח API שלו (BYOK) ורוב הניתוחים מגיעים מה-cache ללא עלות.

הממצא נשמר במסמך לשקיפות אך אינו פריט פעיל לתיקון. ניתן לשקול אותו מחדש בעתיד אם עלויות ה-API יהפכו לחסם משמעותי.

| החלטת עיצוב | שרשראות נשמרות במכוון — פשרה מושכלת בין איכות לעלות. |
| --- | --- |

E3 — Search Grounding לסוכן bias  [בינוני]

מיקום: agents.js — הגדרת סוכן bias

הסקירה שאלה האם סוכן ה-bias באמת זקוק ל-Search Grounding, בהתחשב בכך שניתוח הטיות מבוסס על טקסט הכתבה עצמה. בקוד הנוכחי לסוכן ה-bias יש useSearch: false — הוא אינו משתמש ב-Search Grounding. מצב זה היה קיים מראש או תוקן לפני יצירת מעקב השיפורים.

| תקין מראש | סוכן bias: useSearch: false — מוגדר נכון. |
| --- | --- |

E4 — ניהול DOM לא יעיל  [נמוך]

מיקום: utils.js — attachQuoteLinkListeners (שורה 879); sortGridDynamic (שורה 309)

שני הממצאים תוקנו. attachQuoteLinkListeners משתמשת כעת ב-listener מואצל יחיד על #agentGrid עם דגל שמירה ברמת המודול (_quoteLinkListenerAttached). sortGridDynamic עוטפת כעת את מוטציות ה-DOM ב-requestAnimationFrame.

| תוקן | Delegated listener ו-requestAnimationFrame שניהם מיושמים. |
| --- | --- |

3  ארכיטקטורה

A1 — זיהום מרחב השמות הגלובלי  [בינוני]

מיקום: כל קבצי הסקריפט הנטענים דרך תגיות <script> ב-Legit.html

כל ששת קבצי הסקריפט עטופים כעת ב-IIFEs. פונקציות עזר פנימיות הן פרטיות לכל מודול; רק פונקציות הנדרשות בין קבצים חשופות מפורשות דרך window.X = X. מעבר מלא ל-ES Modules לא בוצע, אך ה-IIFE משיג בטיחות שקולה בקנה מידה זה.

| תוקן במידה רבה | IIFE הוחל על כל הקבצים. ES Modules לא אומצו (קביל). |
| --- | --- |

A2 — מונוליט popup.js  [בינוני]

מיקום: לשעבר popup.js (671 שורות)

המונוליט פוצל לארבעה קבצים ממוקדים:

orchestrator.js  —  startAnalysis, extractPageData, runProgressiveAnalysis, analyzeAgent

ui.js            —  showStatus, toggleApiKeyView

popup.js         —  נקודת כניסה רזה (~130 שורות), קישור אירועים בלבד

סדר טעינה ב-Legit.html: localization → utils → agents → ui → orchestrator → popup

תוקן גם באג scope: loadFromCache הפנתה לצמתי DOM דרך משתנים סגורים מ-popup.js שלא היו נגישים מ-utils.js.

| תוקן במלואו | פיצול המונוליט הושלם; באג ה-scope הנוסף תוקן. |
| --- | --- |

A3 — קוד מת  [נמוך]

שני פריטי קוד מת זוהו וטופלו:

נמחקה:  extractTextWithNewlines (utils.js) — נמחקה (!!WIP!!, אפס אתרי קריאה).

הוסרה:  Readability.js ב-Legit.html — הוסרה; מוזרקת כעת לפי דרישה ב-orchestrator.js.

| תוקן במלואו | שני פריטי הקוד המת נוקו. |
| --- | --- |

4  פרטיות ומדיניות

P1 — אין מדיניות פרטיות ייעודית  [דרישת חנות]

Chrome Web Store מחייבת מדיניות פרטיות לתוספים המבקשים הרשאות רגישות. המניפסט מגדיר host_permissions: ["*://*/*"] ו-permissions: ["activeTab", "scripting", "storage", "sidePanel"]. אין שדה privacy_policy_url ב-manifest.json ולא נוסף מסמך פרטיות לריפוזיטורי.

מדוע לא תוקן: יצירת דף פרטיות ואחסונו (GitHub Pages / אתר ייעודי) מחוץ לתחום הקוד. פריט מינהלי שדורש פרסום חיצוני.

| לא טופל | אין קובץ מדיניות פרטיות או URL במניפסט. |
| --- | --- |

P2 — אין גילוי נאות על העברת תוכן ל-Google  [בינוני]

המשתמשים אינם מיודעים במפורש שטקסט הכתבה מועבר ל-Google Gemini API תחת מפתח ה-API שלהם. לא נוסף הודעת onboarding, tooltip, או הודעה בממשק.

מדוע לא טופל: דורש שינויי UI ב-Legit.html וב-ui.js (הוספת הודעת first-run או tooltip בתצוגת ההגדרה). לא בוצע בשל סדר עדיפויות בשלב הנוכחי. מומלץ לטפל לפני הגשה לחנות.

| לא טופל | לא נוסף גילוי נאות בממשק או ב-onboarding. |
| --- | --- |

5  סיכום

סטטוס מהיר לכל 12 הממצאים:

| ממצא | חומרה | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| באג 1 — פרמטרים מוחלפים ב-styleScoreLabel | קריטי | תוקן |
| באג 2 — תנאי טאוטולוגי | בינוני | תוקן |
| באג 3 — waitForTabLoad ללא timeout | בינוני | תוקן |
| E1 — טקסט מלא לכל הסוכנים | גבוה | חלקי |
| E2 — שרשראות verify→format | גבוה | החלטת עיצוב |
| E3 — Search Grounding לסוכן bias | בינוני | תקין מראש |
| E4 — ניהול DOM לא יעיל | נמוך | תוקן |
| A1 — זיהום מרחב שמות גלובלי | בינוני | תוקן במידה רבה |
| A2 — מונוליט popup.js | בינוני | תוקן במלואו |
| A3 — קוד מת | נמוך | תוקן במלואו |
| P1 — אין מדיניות פרטיות | חובה | לא טופל |
| P2 — אין גילוי נאות למשתמש | בינוני | לא טופל |

6  פריטים פתוחים — פעולות מומלצות

הפריטים הבאים נותרו פתוחים ויש לטפל בהם לפני ההגשה הבאה לחנות:

[חובה] הוספת מדיניות פרטיות

יש לפרסם דף מדיניות פרטיות (למשל ב-GitHub Pages) ולהוסיף את ה-URL ל-manifest.json כ-"privacy_policy_url". אפילו הצהרה מינימלית לפיה המפתח אינו אוסף נתונים מספיקה לדרישות החנות.

[בינוני] הוספת גילוי נאות על העברת נתונים

הוספת הודעה קצרה בתצוגת ההגדרה (Legit.html / ui.js) המיידעת את המשתמש שתוכן הכתבה נשלח ל-Google Gemini API תחת המפתח שלו. ניתן לממש כ-tooltip על כפתור הניתוח או כהודעת first-run חד-פעמית.

[גבוה] השלמת E1 — הגבלת אורך טקסט לסוכן headline

עדכון פרומפט סוכן ה-headline ב-agents.js לשימוש ב-shortExcerpt במקום longExcerpt, והגדרת תקרת תווים גלובלית ל-excerptStart ב-orchestrator.js (3,000-4,000 תווים).