תוסף Legit — מענה לסקירת קוד

דוח סטטוס ממצאי הסקירה  •  גרסה 2.1.3

הוכן: 06.04.2026

סיכום מנהלים

מסמך זה עוקב אחר מצב הטיפול בכל ממצא שהועלה בסקירת הקוד של תוסף Legit (גרסה 2.1.2). מתוך 12 ממצאים נפרדים, 7 טופלו במלואם, 2 טופלו באופן חלקי, ו-3 נותרים פתוחים. השינוי האדריכלי המשמעותי ביותר — פיצול המונוליט popup.js למודולים ממוקדים — הושלם. שניים משלושת הבאגים הקריטיים/בינוניים עדיין קיימים בקוד ויש לתת להם עדיפות לפני הגשה הבאה לחנות Chrome Web Store.

1  באגים

באג 1 — פרמטרים מוחלפים ב-styleScoreLabel  [קריטי]

מיקום: utils.js — אתר הקריאה שורה 535, הגדרת הפונקציה שורה 561

הקריאה בשורה 535 מעבירה ארגומנטים בסדר (..., gradient, labelKey, emoji), אך חתימת הפונקציה בשורה 561 מצפה לסדר (..., gradient, emoji, labelKey). כתוצאה מכך, סמל האמוג'י מגיע למקום שבו מצופה מפתח התרגום, ולהפך. ה-fallback בשורה 587 (TRANSLATIONS[currentLang][labelKey] || labelKey) מסתיר את הקריסה — labelKey מקבל את ערך האמוג'י שאינו קיים כמפתח תרגום, ולכן מוחזר האמוג'י הגולמי — אך הפלט הוויזואלי שגוי: התווית מוצגת כ-"HIGHLY CREDIBLE ✓" במקום "✓ Highly Credible".

| לא תוקן | סטטוס: סדר הארגומנטים באתר הקריאה לא תוקן; הפרמטרים המוחלפים עדיין קיימים. |
| --- | --- |

באג 2 — תנאי טאוטולוגי ב-analyzeAgent  [בינוני]

מיקום: orchestrator.js (לשעבר popup.js) שורה 388

התנאי המקורי  if(agent.id === "bias" || agent)  תמיד הוערך כ-true מכיוון שהפניה הגולמית agent תמיד מהווה ערך אמת, מה שגרם לכל הסוכנים לקבל quote-linkification במקום רק bias ו-style.

| תוקן | תוקן: התנאי הוא כעת if (agent.id === "bias" ¦¦ agent.id === "style") |
| --- | --- |

באג 3 — waitForTabLoad ללא timeout  [בינוני]

מיקום: utils.js שורות 1022-1032

הפונקציה רושמת listener לאירוע chrome.tabs.onUpdated ומסיימת רק כאשר כתובת הטאב אינה מכילה עוד "google.com" או "duckduckgo.com". אם redirect משאיר את הטאב באחד מהדומיינים האלה, ה-listener לעולם לא יוסר ויגרום לדליפת זיכרון. לא הוסף guard של setTimeout.

| לא תוקן | סטטוס: לא נוסף timeout; דליפת הזיכרון הפוטנציאלית עדיין קיימת. |
| --- | --- |

2  יעילות

E1 — טקסט מלא נשלח לכל הסוכנים  [גבוה]

מיקום: orchestrator.js שורה 213; agents.js — כל הפרומפטים

ההמלצה הייתה (א) להגביל את excerptStart ל-3,000-4,000 תווים ו-(ב) להשתמש ב-shortExcerpt עבור סוכני headline ו-author. התקדמות חלקית: סוכן ה-author מקבל כעת shortExcerpt (600 תווים). עם זאת, excerptStart עדיין מכיל את bodyText המלא ללא הגבלת תווים, וסוכן ה-headline עדיין מקבל את longExcerpt (הגוף המלא של הכתבה).

| חלקי | סוכן author שופר; headline ותקרת טקסט גלובלית: טרם יושמו. |
| --- | --- |

E2 — שרשראות verify→format מכפילות קריאות API  [גבוה]

מיקום: agents.js — שרשראות source-verify/source-format ו-consensus-verify/consensus-format

כל שרשרת דו-סוכנית מבצעת 2 קריאות API; סוכני ה-format רק מפרמטים ציטוטים, עבודה שניתן לבצע ב-JS או בפרומפט מאוחד אחד. שתי השרשראות נותרו ללא שינוי. החיסכון המשוער של ~47% מעלות ניתוח ($0.07) לא מומש.

| לא טופל | שתי השרשראות קיימות ללא שינוי. |
| --- | --- |

E3 — Search Grounding לסוכן bias  [בינוני]

מיקום: agents.js — הגדרת סוכן bias

הסקירה שאלה האם סוכן ה-bias באמת זקוק ל-Search Grounding, בהתחשב בכך שניתוח הטיות מבוסס על טקסט הכתבה עצמה. בקוד הנוכחי לסוכן ה-bias יש useSearch: false — הוא אינו משתמש ב-Search Grounding. מצב זה היה קיים מראש, או שתוקן לפני יצירת מעקב השיפורים. כך או כך, הקונפיגורציה נכונה.

| תקין מראש | סוכן bias: useSearch: false — מוגדר נכון. |
| --- | --- |

E4 — ניהול DOM לא יעיל  [נמוך]

מיקום: utils.js — attachQuoteLinkListeners (שורה 879); sortGridDynamic (שורה 309)

שני הממצאים תוקנו. attachQuoteLinkListeners משתמשת כעת ב-listener מואצל יחיד על #agentGrid עם דגל שמירה ברמת המודול (_quoteLinkListenerAttached) למניעת רישום כפול — אין יותר שכפול DOM לכל סוכן. sortGridDynamic עוטפת כעת את מוטציות ה-DOM ב-requestAnimationFrame, ומדחה את ה-reflow למחזור הציור הבא.

| תוקן | Delegated listener ו-requestAnimationFrame שניהם מיושמים. |
| --- | --- |

3  ארכיטקטורה

A1 — זיהום מרחב השמות הגלובלי  [בינוני]

מיקום: כל קבצי הסקריפט הנטענים דרך תגיות <script> ב-Legit.html

כל ששת קבצי הסקריפט (localization.js, utils.js, agents.js, ui.js, orchestrator.js, popup.js) עטופים כעת ב-IIFEs. פונקציות עזר פנימיות הן פרטיות לכל מודול; רק פונקציות הנדרשות בין קבצים חשופות מפורשות דרך window.X = X בסוף כל IIFE. מעבר מלא ל-ES Modules (type="module" + import/export) לא בוצע, אך גישת ה-IIFE משיגה בטיחות שיוך שקולה בקנה המידה של הפרויקט.

| תוקן במידה רבה | עיטוף IIFE הוחל על כל הקבצים. ES Modules לא אומצו (קביל בקנה מידה זה). |
| --- | --- |

A2 — מונוליט popup.js  [בינוני]

מיקום: לשעבר popup.js (671 שורות)

המונוליט פוצל לארבעה קבצים ממוקדים בדיוק כפי שהומלץ:

orchestrator.js  —  startAnalysis, extractPageData, runProgressiveAnalysis, analyzeAgent

ui.js            —  showStatus, toggleApiKeyView

popup.js         —  נקודת כניסה רזה (~130 שורות), קישור אירועי DOMContentLoaded בלבד

סדר טעינה ב-Legit.html: localization → utils → agents → ui → orchestrator → popup

תוקן גם באג נוסף: loadFromCache הפנתה לצמתי DOM דרך משתנים סגורים מ-callback של DOMContentLoaded ב-popup.js, שלא היו נגישים מ-utils.js. הוחלפו בקריאות document.getElementById.

| תוקן במלואו | פיצול המונוליט הושלם; באג ה-scope הנוסף תוקן אף הוא. |
| --- | --- |

A3 — קוד מת  [נמוך]

זוהו שני פריטי קוד מת:

נמחקה:  extractTextWithNewlines (utils.js) — מסומנת !!WIP!!, אין אתרי קריאה. אושר כנמחקת: אינה קיימת בשום מקום בקוד.

הוסרה:  Readability.js נטענת ב-Legit.html — הספרייה נדרשת רק בהזרקה לטאב הפעיל דרך executeScript. אושר כנמחקת: תגיות הסקריפט ב-Legit.html מפרטות כעת רק את ששת קבצי האפליקציה; Readability.js מוזרקת לפי דרישה ב-orchestrator.js.

| תוקן במלואו | שני פריטי הקוד המת נוקו. |
| --- | --- |

4  פרטיות ומדיניות

P1 — אין מדיניות פרטיות ייעודית  [דרישת חנות Chrome Web Store]

חנות Chrome Web Store מחייבת מדיניות פרטיות ייעודית לתוספים המבקשים הרשאות רגישות (<all_urls>, scripting). המניפסט מגדיר כעת host_permissions: ["*://*/*", "https://generativelanguage.googleapis.com/*"] ו-permissions: ["activeTab", "scripting", "storage", "sidePanel"]. אין שדה privacy_policy_url ב-manifest.json, ולא נוסף מסמך או דף מדיניות פרטיות לריפוזיטורי.

| לא טופל | לא נמצא קובץ מדיניות פרטיות או URL במניפסט. |
| --- | --- |

P2 — אין גילוי נאות למשתמש על העברת תוכן ל-Google  [בינוני]

המשתמשים אינם מיודעים במפורש שטקסט הכתבה מועבר ל-Google Gemini API תחת מפתח ה-API שלהם. לא נוסף הודעת onboarding, tooltip, או הודעה בממשק ב-Legit.html או בתהליך ההגדרה. זוהי בעיית שקיפות, בפרט בהתחשב בכך שגופי כתבות מלאים עדיין נשלחים (ראו E1).

| לא טופל | לא נוסף גילוי נאות בממשק או בתהליך ה-onboarding. |
| --- | --- |

5  סיכום

סטטוס מהיר לכל 12 הממצאים:

| ממצא | חומרה | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| באג 1 — פרמטרים מוחלפים ב-styleScoreLabel | קריטי | לא תוקן |
| באג 2 — תנאי טאוטולוגי | בינוני | תוקן |
| באג 3 — waitForTabLoad ללא timeout | בינוני | לא תוקן |
| E1 — טקסט מלא לכל הסוכנים | גבוה | חלקי |
| E2 — שרשראות verify→format כפולות | גבוה | לא טופל |
| E3 — Search Grounding לסוכן bias | בינוני | תקין מראש |
| E4 — ניהול DOM לא יעיל | נמוך | תוקן |
| A1 — זיהום מרחב שמות גלובלי | בינוני | תוקן במידה רבה |
| A2 — מונוליט popup.js | בינוני | תוקן במלואו |
| A3 — קוד מת | נמוך | תוקן במלואו |
| P1 — אין מדיניות פרטיות | חובה | לא טופל |
| P2 — אין גילוי נאות למשתמש | בינוני | לא טופל |

6  פריטים פתוחים — פעולות מומלצות

יש לטפל בפריטים הבאים לפני ההגשה הבאה לחנות:

[קריטי] תיקון באג 1 — סדר פרמטרים ב-styleScoreLabel

ב-utils.js שורה 535, יש להחליף את הארגומנט ה-7 וה-8 בקריאה ל-styleScoreLabel כך שיתאימו לחתימת הפונקציה בשורה 561: (..., gradient, emoji, labelKey) במקום (..., gradient, labelKey, emoji).

[חובה] הוספת מדיניות פרטיות

יש לפרסם דף מדיניות פרטיות ולהוסיף את ה-URL שלו ל-manifest.json כ-"privacy_policy_url". אפילו הצהרה מינימלית לפיה המפתח אינו אוסף נתונים מספיקה לעמוד בדרישות חנות Chrome Web Store.

[בינוני] תיקון באג 3 — timeout ב-waitForTabLoad

יש להוסיף setTimeout של 10 שניות בתוך waitForTabLoad שיקרא ל-removeListener ויסיים (או ידחה) את ה-Promise, כדי למנוע listener תלוי כאשר הטאב נשאר בדומיין של Google או DuckDuckGo.

[בינוני] הוספת גילוי נאות על העברת נתונים

יש להוסיף הודעה קצרה בתצוגת ההגדרה או ב-onboarding הראשוני המיידעת את המשתמש שתוכן הכתבה נשלח ל-Google Gemini API תחת המפתח שלו.

[גבוה] השלמת E1 — הגבלת אורך טקסט ושימוש ב-shortExcerpt לסוכן headline

יש להגביל את excerptStart ל-3,000-4,000 תווים ב-orchestrator.js ולעדכן את הפרומפט של סוכן ה-headline ב-agents.js לשימוש ב-shortExcerpt במקום longExcerpt.